QA Automatizador · Semana 3 · OrangeHRM

Matriz de trazabilidad v1

Proyecto: OrangeHRM · Admin / User Management / Users / Add (https://opensource-demo.orangehrmlive.com/)

Trazabilidad de Añadir usuarios (F1). Los requisitos R1 a R6 se derivan de Casos_manuales_OrangeHRM.docx. Se relacionan los ocho casos, las observaciones de DEF-01 y los hallazgos H1 y H2. Ejecutado conserva lo reportado en la base; la aprobación de cada caso debe sustentarse en su resultado y evidencia.

| Autor | Mariana Ramon |
| --- | --- |
| Fecha | 23 de octubre de 2026 |
| Archivo | docs/Matriz_de_trazabilidad_OrangeHRM.docx |
| Estados | Ejecutado: ejecución reportada en la base. Aprobado, Fallido y Parcial: resultados por determinar cuando la evidencia lo permita. Por confirmar: hallazgos pendientes de validación. |

# 1. Matriz requisito → casos → defectos

| ID | Requisito (inferido) | Casos | Estado de ejecución | Defectos / hallazgos | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Crear una cuenta ESS habilitada, asociada a un empleado existente, y mostrarla en Users. | CP-01 | Ejecutado (reportado) | — | QA230 figura como ESS y Enabled. |
| R2 | Exigir un Username único y de al menos 5 caracteres. | CP-02, CP-03 | Ambos: Ejecutado (reportado) | DEF-01: registro | CP-02: Already exists. CP-03 usa 5 caracteres; corregir. |
| R3 | Exigir contraseña de al menos 7 caracteres, una minúscula y confirmación coincidente. | CP-04, CP-05, CP-06 | Ejecutados (reportados) | — | Se registran las tres validaciones esperadas. |
| R4 | Guardar la cuenta Disabled y rechazar su acceso mientras conserve ese estado. | CP-07 | Ejecutado; acceso sin resultado | DEF-01: registro | Solo consta Successfully Saved. Usar Username libre. |
| R5 | Permitir el acceso de la cuenta ESS Enabled con sus credenciales y mostrar su Dashboard. | CP-08 | Ejecutado; acceso sin resultado | DEF-01: registro | Contraseña oculta no acredita acceso. |
| R6 | Los botones y campos de Add User tienen nombres y etiquetas accesibles. | SIN CASO CP manual | Lighthouse realizado; manual pendiente | H1 y H2: por confirmar | Punto 4: 76/100; informe posiblemente incompleto. |

# 2. Qué muestra la matriz

## Huecos de cobertura

- R6 no tiene un caso manual con código CP. H1 y H2 son hallazgos del informe; falta diseñar y ejecutar su comprobación con teclado y lector de pantalla.

- R2: CP-03 utiliza QA230, que tiene 5 caracteres. Repetir con QA23 para comprobar menos de 5. En R3, las contraseñas de 6 y 7 caracteres quedan como ampliación de límites propuesta.

- R4 y R5: completar el resultado del acceso en CP-07 y CP-08. Para CP-07, preparar una cuenta Disabled con Username libre distinto del alta habilitada.

## Impacto de los defectos

- DEF-01 se vincula con R2, R4 y R5. Agrupa inconsistencias del registro de pruebas; no confirma por sí mismo un defecto funcional del sistema.

- H1 y H2 se vinculan con R6. La base los deja pendientes de confirmar; la severidad y la prioridad se definirán al comprobar el impacto.

- U1 revisa la claridad de los mensajes en R2 y R3, y la visibilidad del resultado en R4 y R5. Las validaciones esperadas se conservan como resultados de los casos.

## Cobertura de requisitos

| Medida | Cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Requisitos con al menos un caso CP | 5 / 6 × 100 (R1 a R5) | 83,33 % |
| Requisitos con algún CP reportado como Ejecutado | 5 / 6 × 100 (R1 a R5) | 83,33 % |
| Requisitos sin caso CP manual | 1 / 6 × 100 (R6) | 16,67 % |

# 3. Acciones derivadas

| N.º | Acción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corregir CP-03 con QA23 y repetir la validación de longitud (R2). | Estudiante QA | Pendiente |
| 2 | Usar Username libre en CP-07 y registrar el rechazo del acceso de la cuenta Disabled (R4). | Estudiante QA | Pendiente |
| 3 | Registrar si CP-08 llega al Dashboard con QA230 habilitado (R5). | Estudiante QA | Pendiente |
| 4 | Diseñar el caso manual de R6, repetir Lighthouse y comprobar H1 y H2. | Estudiante QA | Pendiente |
| 5 | Unificar fechas de ejecución (18/20 de octubre) y corregir el texto de Jira: son 8 casos, no 6. | Estudiante QA | Pendiente |
| 6 | Enlazar resultados, evidencias y claves reales de Jira; actualizar la matriz antes de cerrar el ciclo. | Estudiante QA | Pendiente |

# Cómo mantener la matriz

- Actualizar la fila cuando cambie un requisito, un caso, un resultado o un hallazgo.

- R1 a R6 son criterios inferidos del documento de casos; contrastar la regla antes de registrar un fallo.

- Conservar DEF-01 como observación del registro y H1 y H2 como Por confirmar hasta validar sus resultados.

- Al agregar el caso manual de R6, asignarle un código nuevo, vincularlo y recalcular la cobertura.

# Lista de verificación antes de entregar

- Seis requisitos definidos y los ocho casos CP-01 a CP-08 asociados.

- R6 marcado sin caso manual, con una acción y responsable.

- DEF-01, H1 y H2 vinculados sin convertir observaciones en defectos confirmados.

- Cobertura calculada con su fórmula y sus límites de interpretación.

- Publicar la matriz junto con el plan y el documento de casos; actualizar los pendientes al ejecutar.