QA Automatizador · Semana 3 · OrangeHRM

Plan de pruebas v1

Proyecto: OrangeHRM - Users / Add (https://opensource-demo.orangehrmlive.com/)

Pruebas manuales de Añadir usuarios (F1). Este plan organiza el alta de cuentas ESS, las validaciones del formulario y la comprobación de acceso según el estado de la cuenta. Comprende los ocho casos existentes y la revisión de accesibilidad y usabilidad de Add User.

# 1. Identificación

| Proyecto | OrangeHRM Demo · Admin / User Management / Users / Add |
| --- | --- |
| Autor | Mariana Ramon |
| Versión y fecha | v1 · 20 de octubre de 2026 |
| Archivo | docs/Plan_de_pruebas_OrangeHRM.docx |

# 2. Objetivo y alcance

Objetivo: comprobar que un administrador pueda crear una cuenta ESS asociada a un empleado existente, que el formulario informe los datos inválidos y que las cuentas creadas accedan o sean rechazadas según su estado Enabled o Disabled. Se revisará también la claridad de los mensajes y los controles señalados por Lighthouse.

| Alcance | Elementos y motivo |
| --- | --- |
| Dentro del alcance | - Alta habilitada con los datos base (CP-01): operación principal; prioridad alta. - Username y contraseñas (CP-02 a CP-06): comprobar las validaciones del alta; prioridad alta. - Alta Disabled y verificación posterior del acceso (CP-07 y CP-08): comprobar el estado de la cuenta; prioridad alta. - H1, H2 y U1: revisar nombres, etiquetas y mensajes de Add User; prioridad según el impacto que se confirme. |
| Fuera del alcance | - Otras funciones de Admin y otros módulos: el trabajo se limita al alta y su comprobación. - Rendimiento bajo carga y seguridad: excluidos en el documento de casos. - Automatización, API y base de datos: esta entrega es manual desde la interfaz web. - Compatibilidad exhaustiva y recuperación de contraseña: se utiliza Chrome de escritorio y solo el acceso posterior al alta. |

# 3. Enfoque

| Tipo de prueba |  | Cómo se realizará |
| --- | --- | --- |
| Casos manuales | Revisar CP-01 a CP-08, comparar Obtenido con Esperado y conservar evidencia. Ejecutado se mantiene como dato de ejecución; Aprobado, Fallido o Parcial se registra como resultado cuando pueda sustentarse. |  |
| Equivalencia y límites | Comparar Username válido, duplicado y corto; contraseñas cortas, sin minúsculas y diferentes. Repetir CP-03 con QA23 (4 caracteres), frente a QA230 (5). Los valores de 6 y 7 caracteres de contraseña quedan como ampliación de diseño propuesta. |  |
| Reglas de decisión | Con la cuenta guardada y credenciales correctas: Enabled debe permitir acceso (CP-08); Disabled debe rechazarlo (CP-07). Verificar cada regla después de cerrar la sesión de Admin. |  |
| Exploratoria | Una sesión propuesta de 30 a 60 minutos sobre Add User, sus mensajes y el acceso de las cuentas creadas. Registrar objetivo, tiempos, observaciones, preguntas y evidencias. Ejecución pendiente. |  |
| Accesibilidad y usabilidad | Repetir Lighthouse por el aviso de carga incompleta y comprobar H1 y H2 con teclado, lector de pantalla e inspección de los controles señalados. Revisar U1 con los mensajes de los casos. El puntaje registrado de 76/100 requiere esta validación. |  |
| Herramientas | Chrome, DevTools y Lighthouse; lector de pantalla para la comprobación manual. Jira para los registros; Git, GitHub y VS Code para versionar los documentos y evidencias. La publicación y las claves de Jira siguen pendientes en la base. |  |

# 4. Criterios de entrada y de salida

| Criterio | Condición verificable |
| --- | --- |
| Entrada | - La demo carga y una cuenta Admin puede abrir Add User. - Aarav Raj Sharma está disponible para seleccionar. El Username del alta está libre; para CP-02 debe existir. - Los casos tienen precondiciones, datos y esperado revisados, incluido CP-03. - Se registra el entorno y se dispone de una carpeta de evidencias y un medio para guardar resultados. |
| Salida | - Los ocho casos tienen resultado, fecha y evidencia, o un bloqueo justificado. CP-03 está corregido y el acceso de CP-07 y CP-08 está documentado. - R1 a R6 tienen casos asociados o una acción explícita por el hueco de R6. - H1 y H2 se confirman a mano o conservan el estado Por confirmar con el motivo. - Se registra la sesión exploratoria y los defectos que se reproduzcan, con prioridad y severidad justificadas. - No quedan defectos críticos confirmados sin una decisión de tratamiento. Plan, matriz y evidencias quedan versionados. |

# 5. Entorno y datos de prueba

| Entorno | Demo pública de OrangeHRM. Login: https://opensource-demo.orangehrmlive.com/web/index.php/auth/login Add User: https://opensource-demo.orangehrmlive.com/web/index.php/admin/saveSystemUser |
| --- | --- |
| Navegador | Chrome de escritorio; la base indica ventana de incógnito para Lighthouse. La versión del navegador y el sistema operativo no están consignados en el registro. Se anotarán al repetir las pruebas. |
| Acceso de preparación | Cuenta con rol Admin para abrir Admin > User Management > Users > Add. Para el Login de comprobación, cerrar la sesión de Admin y usar la cuenta ESS creada. |
| Datos base | User Role: ESS Employee Name: Aarav Raj Sharma Status: Enabled Username: QA230 Password y Confirm Password: Qa23_2026! |
| Variaciones para repetir | CP-02: QA230 ya existente. CP-03: QA23, corrección propuesta. CP-04: contraseña de 2 caracteres. CP-05: contraseña sin minúsculas. CP-06: contraseñas diferentes. Los valores ocultos del registro deben anotarse como datos de prueba al repetir, sin presentarlos como valores históricos conocidos. |
| Cuenta Disabled | CP-07: ESS y estado Disabled, con un Username libre distinto de QA230 y contraseñas válidas e iguales. Registrar el Username realmente utilizado y el mensaje al intentar acceder. |
| Condiciones de los datos | QA230 debe estar libre para su primera alta y existir para duplicidad y acceso. Si ya existe al repetir un alta, usar una variante libre y documentarla. Si falta el empleado base, registrar el bloqueo. |
| Evidencias | Guardar capturas por código. Registrar fecha, navegador, URL y resultado de cada comprobación. |

# 6. Roles y cronograma

| Actividad | Responsable | Fecha / estado |
| --- | --- | --- |
| Casos manuales v1 | Estudiante QA | Ocho casos registrados. La base indica 18 y 20/10/2026 para la ejecución funcional; unificar la fecha con las evidencias. |
| Plan y matriz v1 | Estudiante QA | Documentos en procesos |
| Repetición y accesibilidad | Estudiante QA | Siguiente sesión · Corregir CP-03, completar CP-07 y CP-08, y validar H1 y H2. Pendiente. |
| Sesión exploratoria | Estudiante QA | Después de preparar los datos · 30 - 60 minutos propuestos; pendiente. |
| Registro y entrega | Estudiante QA | Tras revisar resultados · Completar Jira, evidencias y publicación en el repositorio. Pendiente. |

# 7. Riesgos y mitigación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| La demo cambia, se reinicia o no responde. | Comprobar la disponibilidad y los datos al iniciar. Registrar hora y captura; marcar el bloqueo si impide continuar. |
| QA230 está ocupado o falta el empleado base. | Preparar las precondiciones según el caso. Usar un Username libre para un alta repetida y conservar la relación con el caso; registrar bloqueo si el empleado no está disponible. |
| Datos incorrectos o resultado de Login incompleto. | Repetir CP-03 con menos de 5 caracteres. En CP-07 y CP-08 capturar el mensaje final o el Dashboard, además del guardado. |
| Lighthouse entrega resultados incompletos. | Repetir la medición y conservar el informe. Confirmar H1 y H2 manualmente antes de asignar impacto y prioridad. |
| Fechas, estados o cantidades no coinciden. | Conciliar las evidencias con los casos: ocho registros, una fecha real por ejecución y resultado separado del estado Ejecutado. |

# 8. Entregables

- Plan de pruebas: docs/Plan_de_pruebas_OrangeHRM.docx.

- Casos manuales: Casos_manuales_v1_OrangeHRM.docx, de registro.

- Matriz de trazabilidad: docs/Matriz_de_trazabilidad_OrangeHRM.docx

- Evidencias de los casos, del acceso y de Lighthouse, y notas de la sesión exploratoria: completar según las acciones pendientes.

- Registro de defectos y hallazgos: DEF-01, H1, H2 y U1 se mantienen vinculados a la base; Jira y el reporte separado se completarán con lo que se confirme.

# Lista de verificación antes de entregar

- El alcance conserva Añadir usuarios y la comprobación posterior de acceso.

- Los datos base coinciden con los casos y las variantes están identificadas.

- Los criterios de entrada y salida permiten comprobar el avance.

- Los riesgos tienen mitigación y las acciones pendientes tienen responsable.

- Antes del cierre: completar evidencias, revisar la matriz y publicar los archivos en el repositorio mediante el flujo de trabajo del curso.